Kế hoạch gọi vốn cho dự án trò chơi

Dự án: Pixel Adventure

- Giới thiệu

Ý tưởng cốt lõi: Phát triển một trò chơi phiêu lưu kể chuyện lấy cảm hứng thế giới trung cổ huyền ảo từ các bộ truyện nổi tiếng như The Lord of the Rings, Dungeon and Dragon, The Witcher,… với phong cách đồ họa 2D. Game đưa người chơi trải nghiệm phiêu lưu ở một thế giới tuyến tính đầy rẫy những câu đố và quái vật, tái hiện một cảnh tượng chật vật nhưng lại đầy sự cuốn hút.

Dự án hướng tới thị trường quốc tế và tập trung hoàn thiện một sản phẩm có thời lượng vừa phải, chất lượng hình ảnh tốt và nội dung đủ hấp dẫn để phát hành thương mại.

- Thông tin tổng quan dự án

  - Thông tin cơ bản

| Hạng mục | Nội dung đề xuất |
| --- | --- |
| Tên dự án | Pixel Adventure |
| Thể loại: | Hành động, giải đố, phiêu lưu, cốt truyện, offline. |
| Góc nhìn: | Top-down perspective |
| Nền tảng: | PC, phát hành trên Steam |
| Công nghệ: | Unity |
| Đối tượng: | Người chơi trưởng thành yêu thích trò chơi phiêu lưu giải đố và giàu cốt truyện. |
| Thị trường: | Quốc tế |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Việt và tiếng Anh |
| Mô hình kinh doanh: | Bán một lần |
| Thời gian phát triển | Dự kiến 8 tháng |
| Ngân sách: | 1 tỷ theo giả định lập kế hoạch |

  - Bối cảnh và cốt truyện

Người chơi vào vai một nhân vật trẻ được thức tỉnh từ một hầm ngục, nhân vật sẽ được thiết lập sẵn các mục tiêu để hoàn thành với mục đích là khám phá thân phận của bản thân.

Trong quá trình, nhân vật chính sẽ phải đối mặt với những câu chuyện rắc rối mà ở đó người chơi sẽ đưa ra các lựa chọn thích hợp, cũng từ đó định hình được tính cách nhân vật chính.

Hành trình bắt đầu từ việc phải rời khỏi hầm ngục, rồi đi từ các làng mạc đến thành phố, từ các công trình hoàng gia uy nghiêm đến các phế tích cổ đại tôn kính, thậm chí phải đến với những vùng đất đầy rẫy sự nguy hiểm, nơi sẽ khiến người chơi phải đau đầu tìm cách để thoát khỏi vùng đất đấy.

Các trải nghiệm từ dễ đến khó, từ đơn giản đến rắc rối và một khung cảnh đẹp đẽ đầy thư giản để người chơi có thể thoải mái thư giãn sau khi vừa hoàn thành một thử thách có độ khó cao, tất cả sẽ phải được kết nối một cách tỉ mỉ, nâng cao trải nghiệm người chơi một cách hoàn hảo nhất.

  - Các tính năng chính

Khán phá: Tìm kiếm manh mối, thu thập vật phẩm, tìm các lối vào ẩn.

Hành động: Tiêu diệt các quái vật cản đường, nâng cấp vật phẩm, chiến đấu theo phong cách roguelike tốc độ cao.

Giải đố: Thu thập các vật phẩm yêu cầu để tiếp tục, giải những câu đố bằng cách tương tác với môi trường và vật phẩm chính xác.

Cốt truyện phân nhánh: Các lựa chọn thay đổi kết quả nhiệm vụ và dẫn đến các phân đoạn cốt truyện khác nhau.

Sưu tầm và thành tựu: Nhật ký, bản đồ và các thành tựu nhận được sau khi hoàn thành một thử thách nhất định.

  - Phạm vi

Để kiểm soát ngân sách, bản phát hành đầu tiên sẽ có phạm vi như sau:

- 4-6 khu vực có thể khám phá

- 5-7 giờ chơi cốt truyện chính

- 8-10 tuyến nhiệm vụ phụ

- Một bản chơi thử đủ đại diện để đánh giá chất lượng.

- Các tính năng lưu game, cài đặt, phụ đề và hỗ trợ cơ bản.

Đây là mục tiêu thiết kế ban đầu, không phải cam kết sản phẩm cuối cùng. Phạm vi sẽ được điều chỉnh sau khi có nguyên mẫu và đánh giá chi phí thực tế.

- Phân tích thi trường

Khách hàng mục tiêu:

- Nhóm 1:  Người chơi yêu thích game phiêu lưu, giải đố,

- Nhóm 2: Ngươi chơi yêu thích thế giới huyền ảo phong cách trung cổ.

- Nhóm 3: Người chơi đam mê game indie quốc tế.

Định vị sản phẩm:

- Dự án không mang nặng tính cạnh tranh mà sẽ mang tính thử nghiệm với hi vọng đưa ra thế giới một tựa game tốt tạo ra bởi người Việt.

- Game sẽ ưu tiên chất lượng kể chuyện và cốt truyện, sau đó mới đến phong cách chơi và cuối cùng là đồ họa, phạm vi phát triển vừa sức thay vì cố gắng vượt qua các studio lớn có tiếng khác.

Đối thủ cạnh tranh: Các tựa game có phong cách chơi roguelike, game phiêu lưu giải đố, game có đồ họa pixel.

- Mô hình kinh doanh

  - Nguôn thu

Nguồn thu chính: Bán game.

Nguồn thu phụ: Hợp tác phát hành, bán nhạc nền.

  - Giá bán

| Chỉ tiêu | Giá trị giả định |
| --- | --- |
| Doanh thu mỗi bản | 250.000vnd |
| Kháu trừ ước tính | 75.000vnd |
| Phần thu mỗi bản | 175.000vnd |
| Ngân sách dự án | 1.000.000.000vnd |

  - Kịch bản

Doanh số trong 6 tháng đầu:

| Kịch bản | Số bản bán | Doanh thu giả định | Phần doanh thu sau khấu trừ |
| --- | --- | --- | --- |
| Thận trọng | 5000 | 1.250.000.000vnd | 875.000.000vnd |
| Cơ sở | 10000 | 2.500.000.000vnd | 1.750.000.000vnd |
| Tích cực | 15000 | 3.750.000.000vnd | 2.575.000.000vnd |

Điểm hòa vốn: 1.000.000.000/170.000 ≈ 5883

- Ngân sách và phân phối ngân sách

  - Ngân sách

Ngân sách hiện tại: 300.000.000vnd

Ngân sách đã huy động: 0vnd

Ngân sách cần huy động: 700.000.000vnd

  - Phân phối ngân sách

| Hạng mục | Tỉ trọng dự kiến |
| --- | --- |
| Nhân sự phát triển | 20% |
| Nghệ thuật và âm thanh | 15% |
| Marketing và phát hành | 15% |
| Công cụ và hạ tầng | 20% |
| Nghiên cứu và kiểm thử | 10% |
| Dự phòng | 20% |
| Tổng cộng | 100% |

Trong đó:

- Nhân sự phát triển- 200.000.000vnd: Dành cho lập trình gameplay, thiết kế game, quản lý sản xuất và tích hợp các hệ thống cần thiết. Team dự kiến có 5 người, 1 leader và 4 developer, trong đó leader sẽ nhận được 50.000.000vnd, developer sẽ nhận được 37.500.000vnd (chưa tính lương cứng).

- Nghệ thuật và âm thanh – 150.000.000vnd: Bao gồm thiết kế môi trường, nhân vật, giao diện, hoạt ảnh, hiệu ứng âm thanh, nhạc nền và các tài sản cần thuê ngoài. Team dự kiến sẽ có 3 người, 1 game artist nhận được 60.000.000vnd, 1 concept artist nhận được 50.000.000vnd và 1 game audio designer 40.000.000vnd.

- Marketing và phát hành – 150.000.000vnd: Dành cho trailer, trang giới thiệu, truyền thông, quan hệ báo chí, sự kiện game, bản địa hóa marketing và thử nghiệm các kênh tiếp cận khách hàng.

- Công cụ và hạ tầng – 200.000.000vnd: Bao gồm phần mềm, dịch vụ lưu trữ, quản lý phiên bản, thiết bị kiểm thử và các dịch vụ kỹ thuật khác.

- Nghiên cứu và kiểm thử - 100.000.000vnd: Bao gồm nghiên cứu tư liệu, tư vấn chuyên môn, kiểm thử chất lượng, kiểm thử khả năng sử dụng và hỗ trợ ngôn ngữ. Team dự kiến sẽ có 4 người, 1 trưởng nhóm nghiên cứu và QA Lead nhận 30.000.000vnd, 1 chuyên viên nghiên cứu nhận 25.000.000vnd, 1 chuyên viên kiểm thử chức năng nhận 25.000.000vnd, 1 chuyên viên kiểm thử trải nghiệm và hiệu năng nhận 20.000.000vnd.

- Dự phòng – 200.000.000vnd: Dành cho các tình huống như kéo dài tiến độ, sửa lỗi lớn hoặc tăng chi phí sản xuất. Khoản này chỉ được sử dụng khi có phê duyệt, không mặc định là tiền có thể chi tùy ý.

- Kế hoạch gọi vốn

  - Thời gian huy động

- Thời gian bắt đầu huy động dự kiến: 15/11/2026

- Thời gian kết thúc huy động dự kiến: 3 tháng

- Thời gian bắt đầu huy động thực tế:

- Thời gian kết thúc huy động thực tế:

  - Giai đoan huy động

Vòng 1 — Xác thực sản phẩm

- Tháng 1–2

- Ngân sách giả định: 200.000.000vnd

- Hoàn thành nguyên mẫu, xác định phong cách nghệ thuật, kiểm tra gameplay và thu thập phản hồi người chơi.

- Điều kiện tiếp tục: nguyên mẫu chơi được, chi phí sản xuất được cập nhật và có bằng chứng về mức độ quan tâm, là vòng quyết định xem dự án có thể nhận được sự đồng tình của người chơi để được người chơi góp vốn.

Vòng 2 — Sản xuất chính

- Tháng 3–7

- Ngân sách giả định: 500.000.000vnd

- Phát triển các khu vực chính, nhiệm vụ, hệ thống gameplay, nội dung cốt truyện và bản chơi thử mở rộng.

- Điều kiện tiếp tục: các mốc sản xuất đạt yêu cầu, tiến độ và ngân sách được rà soát.

Vòng 3 — Hoàn thiện và phát hành

- Tháng 8

- Ngân sách giả định: 100.000.000vnd

- Hoàn thiện nội dung, sửa lỗi, bản địa hóa, tối ưu hiệu năng, marketing và chuẩn bị phát hành.

- Điều kiện tiếp tục: bản game đạt tiêu chí chất lượng và kế hoạch phát hành có cơ sở.

Lưu ý: Tổng 3 vòng phải bằng với số vốn 800 triệu, không nên chi hết ngân sách cho sản xuất trước khi xác minh rằng sản phẩm có khả năng thu hút người chơi.

  - Các kênh huy động vốn

Kênh 1 - Nhà đầu tư tư nhân hoặc đối tác chiến lược: Phù hợp với phần vốn lớn, cần có demo và kế hoạch rõ ràng.

Kênh 2 – Gây quỹ và đặt trước: Phù hợp để kiểm chứng nhu cầu và tạo cộng đồng, có thể thực hiện qua các trang mạng xã hội, các hội nhóm game và phát triển game, trang web gọi vốn. Cần có bản demo, các mốc phát triển công khai, chính sách hoàn tiền và phương án xử lý nếu không đạt mục tiêu.

Kênh 3 – Chương trình hỗ trợ và tài trợ: Tìm các chương trình phù hợp với phát triển sáng tạo, công nghệ hoặc bảo tồn văn hóa. Chỉ đưa nguồn tài trợ vào kế hoạch dòng tiền khi đã xác minh điều kiện và khả năng tiếp cận.

- Quyền lợi

| Phương án | Nhà đầu tư nhận gì? | Đổi lại, dự án cần cân nhắc |
| --- | --- | --- |
| Đầu tư vào doanh nghiệp | Cổ phần và quyền lợi theo thỏa thuận | Pha loãng cổ phần, quyền quản trị và nghĩa vụ với cổ đông |
| Hợp đồng tài trợ phát triển/phát hành | Quyền phân phối, quyền khai thác hoặc tỷ lệ doanh thu theo hợp đồng | Có thể hạn chế quyền tự do phát hành hoặc quyền sở hữu IP |
| Gây quỹ cộng đồng | Game, phần thưởng hoặc quyền lợi đã công bố | Nghĩa vụ giao sản phẩm, hỗ trợ người ủng hộ và xử lý khi dự án không hoàn thành |