THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng nền tảng gọi vốn cộng đồng tích hợp trợ lý AI |  |  |
| Ngày bắt đầu | 28/09/2026 | Ngày kết thúc | 15/12/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Nguyễn Phúc Minh Tú Email: minhtu0123@gmail.com Phone: 0987070219 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Lê Nhật Quang Email: nhatquangle1@gmail.com Tel: 0705246661 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Võ Thành Việt | vothanhvietd6.2022@gmail.com | 0966859016 |
| Thành viên trong đội | Lê Nhật Quang | nhatquangle1@gmai.com | 0705246661 |
|  | Đặng Vĩnh thành | thanhdang080104@gmail.com | 0974408104 |
|  | Huỳnh Trọng Nghĩa | huynhnghia24062004@gmail.com | 0387281237 |
|  | Nguyễn Phan Anh Vũ | phanvu0999@gmail.com | 0935140355 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng nền tảng gọi vốn cộng đồng tích hợp trợ lý AI |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |
| Người thực hiện | Lê Nhật Quang |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Lê Nhật Quang | 28/09/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Lê Nhật Quang | 30/09/2024 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Phúc Minh Tú | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Lê Nhật Quang | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Võ Thành Việt | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Lê Nhật Quang | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Huỳnh Trọng nghĩa | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Đặng Vĩnh Thành | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Phan Anh Vũ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục đích	4

1.2.	Phạm vi	4

1.3.	Tham khảo	4

2.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	5

2.1.	Lý do chọn đề tài	5

2.2.	Định nghĩa dự án	5

2.3.	Giải pháp đề xuất	5

2.3.1.	Mục tiêu dự án	6

2.3.2.	Hoạt động của ứng dụng	6

2.3.3.	Các chức năng cơ bản của hệ thống	7

2.3.4.	Mô tả	8

2.3.5.	Các công nghệ ràng buộc	8

3.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	9

3.1.	Định nghĩa Scrum	9

3.1.1.	Mô tả Scrum	9

3.1.2. The artìacts	10

3.1.3. Process (Quá trình)	10

3.2.	Kế hoạch tổng thể	11

3.3.	Quản lý tổ chức	12

3.3.1.	Nguồn nhân lực	12

3.3.2.	Phi nhân lực	13

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

- Mục đích của tài liệu này:

- Xác định yêu cầu, ý tưởng các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án

- Đưa ra các đề xuất dự án, kế hoạch hành động dự án, kiến trúc, giải pháp thực hiện, bao gồm cả về kế hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát dự án.

## Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và các mốc thời gian quan trọng trong dự án v.v....

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

## Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | HTML, CSS, JS | https://www.w3schools.com/ |
| 3 | PHP | https://www.javatpoint.com/java-tutorial |
| 4 | 4 laravel | https://laravel.com/docs/10.x/releases |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Lý do chọn đề tài

- Trong những năm gần đây, nhu cầu huy động vốn cho các dự án cá nhân, sản phẩm mới và các ý tưởng kinh doanh ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, việc kết nối giữa người có dự án cần vốn và những người có nhu cầu đầu tư vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc tìm kiếm thông tin, tiếp cận dự án và trao đổi giữa các bên.

- Việc xây dựng một website gọi vốn giúp tạo ra một môi trường trực tuyến tập trung, nơi người dùng có thể đăng tải và tìm kiếm các dự án một cách thuận tiện. Người tạo dự án có thể giới thiệu ý tưởng, mục tiêu và nhu cầu vốn, trong khi người tham gia có thể tìm hiểu thông tin dự án trước khi đưa ra quyết định đóng góp.

- Bên cạnh đó, người dùng có thể gặp khó khăn khi tìm kiếm thông tin hoặc chưa hiểu rõ cách sử dụng các chức năng trên website. Vì vậy, việc tích hợp Chatbox AI có thể hỗ trợ người dùng giải đáp các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn thao tác và cung cấp thông tin nhanh chóng.

- Đề tài cũng tạo điều kiện để nhóm nghiên cứu và áp dụng các kiến thức về phát triển website, cơ sở dữ liệu, xây dựng API và tích hợp công nghệ AI vào một hệ thống thực tế

## Định nghĩa dự án

- Dự án “Xây dựng nền tảng gọi vốn cộng đồng tích hợp trợ lý AI” là một hệ thống phần mềm ứng dụng nền tảng web, được xây dựng nhằm hỗ trợ hoạt động giới thiệu dự án, huy động vốn và kết nối giữa người tạo dự án với người có nhu cầu tìm hiểu hoặc tham gia đóng góp vốn. Hệ thống cung cấp môi trường trực tuyến tập trung, trong đó người dùng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân và tham gia các hoạt động liên quan đến dự án gọi vốn. Người tạo dự án có thể đăng tải thông tin giới thiệu, mô tả nội dung dự án, thiết lập mục tiêu gọi vốn, thời gian thực hiện và theo dõi tình trạng huy động vốn. Đối với người tham gia, hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, xem thông tin chi tiết, theo dõi tiến độ và tham gia đóng góp vốn cho các dự án phù hợp với nhu cầu. Bên cạnh các chức năng gọi vốn cơ bản, dự án tích hợp Chatbox AI nhằm hỗ trợ người dùng tương tác với hệ thống thông qua ngôn ngữ tự nhiên. Chatbox AI có nhiệm vụ giải đáp các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn cách sử dụng các chức năng, hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin dự án và cung cấp những thông tin liên quan đến hoạt động của website.

- Về mặt kỹ thuật, hệ thống được định hướng xây dựng theo mô hình Client–Server, bao gồm giao diện người dùng, phía máy chủ xử lý nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin và thành phần kết nối AI. Các dữ liệu chính được quản lý bao gồm thông tin tài khoản, thông tin dự án, mục tiêu gọi vốn, hoạt động đóng góp và những dữ liệu cần thiết khác phục vụ quá trình vận hành. Dự án hướng đến việc xây dựng một nền tảng có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, đáp ứng các chức năng cơ bản của một website gọi vốn và có khả năng mở rộng thêm các chức năng trong tương lai.

## Giải pháp đề xuất

- Để giải quyết các vấn đề trong quá trình kết nối người cần gọi vốn với người có nhu cầu tìm hiểu và đóng góp vốn, nhóm đề xuất xây dựng một website gọi vốn trực tuyến tích hợp Chatbox AI hỗ trợ người dùng. Giải pháp được xây dựng dựa trên việc kết hợp các chức năng quản lý dự án, tìm kiếm thông tin, theo dõi tiến độ huy động vốn và hỗ trợ tương tác bằng trí tuệ nhân tạo trong cùng một nền tảng.

- Hệ thống được định hướng triển khai với các thành phần chính sau:

- Giao diện người dùng: Cung cấp các trang chức năng để người dùng đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản, đăng tải dự án, tìm kiếm và xem thông tin dự án.

- Hệ thống xử lý nghiệp vụ: Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ người dùng, quản lý thông tin tài khoản, dự án, mục tiêu gọi vốn và hoạt động đóng góp.

- Cơ sở dữ liệu: Lưu trữ và quản lý thông tin người dùng, dự án, dữ liệu đóng góp và các thông tin liên quan đến hoạt động của hệ thống.

- Chatbox AI: Tích hợp thành phần trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ giải đáp câu hỏi, hướng dẫn sử dụng website và cung cấp thông tin liên quan đến hệ thống.

- Chức năng quản trị: Hỗ trợ quản lý và giám sát các dữ liệu, hoạt động của website theo quyền hạn được phân cấp.

- Hệ thống được phát triển theo mô hình Client–Server, trong đó giao diện người dùng gửi yêu cầu đến máy chủ thông qua API. Máy chủ xử lý nghiệp vụ, truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và trả kết quả về giao diện. Đối với Chatbox AI, hệ thống tiếp nhận câu hỏi, xử lý yêu cầu và kết nối với dịch vụ AI phù hợp để tạo phản hồi cho người dùng.

- Quá trình phát triển dự kiến áp dụng phương pháp Scrum, chia thành các Sprint nhằm thuận tiện cho việc phân chia công việc, theo dõi tiến độ, kiểm thử và điều chỉnh sản phẩm theo phản hồi của giảng viên hướng dẫn.

### Mục tiêu dự án

- Dự án “Xây dựng nền tảng gọi vốn cộng đồng tích hợp trợ lý AI” được thực hiện với các mục tiêu chính sau:

+ Mục tiêu tổng quát: Xây dựng một website gọi vốn có tích hợp Chatbox AI, điều này nhằm vào việc hỗ trợ người tạo dự án và người tham gia đóng góp vốn, đồng thời cung cấp môi trường quản lý thông tin dự án tập trung, thuận tiện và dễ sử dụng.

+ Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng hệ thống đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin tài khoản người dùng.

- Cho phép người tạo dự án đăng tải thông tin, cập nhật nội dung, thiết lập mục tiêu gọi vốn và thời gian thực hiện dự án.

- Cho phép người dùng tìm kiếm, xem thông tin chi tiết và theo dõi các dự án đang thực hiện hoạt động gọi vốn.

- Xây dựng chức năng tham gia đóng góp vốn cho các dự án theo phạm vi triển khai của hệ thống.

- Cung cấp chức năng theo dõi tiến độ huy động vốn, bao gồm mục tiêu gọi vốn, số tiền đã huy động và trạng thái dự án.

- Tích hợp Chatbox AI nhằm giải đáp các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn thao tác và hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin liên quan đến website.

- Xây dựng giao diện trực quan, thân thiện, dễ thao tác trên trình duyệt web.

- Đảm bảo dữ liệu được lưu trữ và quản lý phù hợp, có khả năng bảo trì và mở rộng trong tương lai.

- Thực hiện kiểm thử, đánh giá và hoàn thiện các chức năng nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng những yêu cầu đã đề ra.

- Thông qua các mục tiêu trên, dự án hướng đến việc xây dựng một sản phẩm phần mềm có khả năng ứng dụng thực tế, đồng thời giúp các thành viên vận dụng kiến thức về phát triển website, cơ sở dữ liệu, API và công nghệ AI.

### Hoạt động của ứng dụng

- Hệ thống website gọi vốn có Chatbox AI hỗ trợ dự kiến bao gồm các tác nhân chính: Khách truy cập, Người dùng tham gia đóng góp vốn, Người tạo dự án, Quản trị viên và Chatbox AI. Mỗi tác nhân trên có những quyền hạn và hoạt động riêng, phối hợp với hệ thống để thực hiện các chức năng tương ứng.

- Các tác nhân của hệ thống gồm có 5 tác nhân sau:

- Khách truy cập: Là người truy cập website chưa đăng nhập. Khách có thể xem danh sách dự án công khai, tìm kiếm dự án, xem thông tin chi tiết và đăng ký tài khoản để sử dụng các chức năng yêu cầu đăng nhập.

- Người dùng tham gia đóng góp vốn: Là người đã đăng ký và đăng nhập vào hệ thống, có thể quản lý thông tin cá nhân, tìm kiếm dự án, xem thông tin, tham gia đóng góp vốn và theo dõi các hoạt động liên quan.

- Người tạo dự án: Là người dùng có nhu cầu giới thiệu dự án và huy động vốn. Người tạo dự án có thể đăng tải thông tin, cập nhật nội dung, thiết lập mục tiêu gọi vốn, thời gian thực hiện và theo dõi tiến độ huy động.

- Quản trị viên (Admin): Là người chịu trách nhiệm quản lý và giám sát hệ thống, quản lý thông tin người dùng, dự án và các dữ liệu liên quan theo quyền hạn được cấp.

- Chatbox AI: Là thành phần hỗ trợ tự động, tiếp nhận câu hỏi từ người dùng và cung cấp câu trả lời, hướng dẫn sử dụng hoặc thông tin liên quan đến hệ thống.

- Xác định bối cảnh của hệ thống trong quá trình hoạt động thực tế:

Hình 2.1: Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống

- Quá trình hoạt động cụ thể:

- Khách truy cập: Khi người dùng truy cập website, hệ thống hiển thị danh sách dự án và các thông tin được phép công khai. Người dùng có thể tìm kiếm, xem chi tiết dự án hoặc thực hiện đăng ký tài khoản.

- Người tham gia đóng góp vốn: Sau khi đăng nhập, người dùng lựa chọn dự án, xem thông tin mục tiêu gọi vốn, thời gian thực hiện và tiến độ hiện tại. Khi người dùng gửi yêu cầu đóng góp, hệ thống tiếp nhận, xử lý và lưu thông tin theo phạm vi chức năng được triển khai.

- Người tạo dự án: Người dùng đăng nhập và thực hiện tạo dự án bằng cách nhập thông tin cần thiết như tên dự án, mô tả, mục tiêu gọi vốn và thời gian thực hiện. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu, lưu trữ và hiển thị thông tin dự án theo trạng thái xử lý.

- Quản trị viên: Quản trị viên đăng nhập vào khu vực quản trị để kiểm tra, quản lý thông tin người dùng, dự án và các dữ liệu liên quan. Hệ thống xử lý yêu cầu theo quyền hạn và trả kết quả tương ứng.

- Chatbox AI: Khi người dùng nhập câu hỏi, hệ thống tiếp nhận nội dung và chuyển yêu cầu đến thành phần AI. Sau khi xử lý, Chatbox AI trả về câu trả lời hoặc hướng dẫn phù hợp để hiển thị trên giao diện.

### Các chức năng cơ bản của hệ thống

- Đối với người dùng và khách truy cập, có thể:

- Đăng ký tài khoản mới.

- Đăng nhập và đăng xuất.

- Xem và cập nhật thông tin cá nhân.

- Xem danh sách các dự án gọi vốn.

- Tìm kiếm dự án theo thông tin phù hợp.

- Xem thông tin chi tiết của dự án.

- Theo dõi tiến độ và tình trạng gọi vốn.

- Tham gia đóng góp vốn cho dự án theo phạm vi hệ thống.

- Sử dụng Chatbox AI để đặt câu hỏi và nhận hướng dẫn.

- Xem thông tin liên quan đến hoạt động sử dụng website.

- Đối với người tạo dự án, có thể:

- Tạo dự án gọi vốn mới.

- Nhập thông tin giới thiệu và mô tả dự án.

- Thiết lập mục tiêu huy động vốn.

- Thiết lập thời gian thực hiện hoặc thời hạn gọi vốn.

- Cập nhật thông tin dự án.

- Quản lý danh sách dự án do mình tạo.

- Theo dõi số tiền đã huy động.

- Theo dõi tiến độ và trạng thái của dự án.

- Đối với người tham gia đóng góp vốn, có thể:

- Tìm kiếm và lựa chọn dự án quan tâm.

- Xem thông tin chi tiết của dự án.

- Xem mục tiêu gọi vốn và số tiền đã huy động.

- Thực hiện yêu cầu đóng góp vốn.

- Theo dõi thông tin liên quan đến hoạt động đóng góp.

- Tiếp cận các thông tin hỗ trợ thông qua Chatbox AI.

- Đối với quản trị viên (Admin), có thể:

- Đăng nhập vào hệ thống quản trị.

- Quản lý thông tin tài khoản người dùng.

- Quản lý danh sách dự án.

- Kiểm tra và giám sát thông tin dự án.

- Quản lý các dữ liệu liên quan đến hoạt động gọi vốn.

- Theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống.

- Quản lý các nội dung hoặc thông tin cần thiết phục vụ quá trình vận hành website.

- Đối với Chatbox AI, có thể:

- Tiếp nhận câu hỏi từ người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên.

- Giải đáp các câu hỏi thường gặp về website.

- Hướng dẫn tạo và quản lý dự án gọi vốn.

- Trả lời các câu hỏi liên quan đến quá trình sử dụng hệ thống.

- Thông báo hoặc hướng dẫn người dùng khi câu hỏi nằm ngoài phạm vi hỗ trợ.

- Cung cấp thông tin hướng dẫn về quy trình tham gia đóng góp vốn.

### Mô tả

- Website gọi vốn có Chatbox AI hỗ trợ được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng trực tuyến cho phép người dùng thực hiện các hoạt động liên quan đến đăng tải dự án, tìm kiếm thông tin và tham gia đóng góp vốn. Hệ thống có các tác nhân chính gồm Khách truy cập, Người tham gia đóng góp vốn, Người tạo dự án, Quản trị viên và Chatbox AI.

- Đối với khách truy cập: Khi khách truy cập website, hệ thống hiển thị giao diện trang chủ cùng danh sách các dự án được phép công khai. Khách có thể tìm kiếm dự án, xem thông tin chi tiết và tìm hiểu mục tiêu huy động vốn. Nếu muốn sử dụng các chức năng yêu cầu tài khoản, khách truy cập có thể đăng ký và đăng nhập vào hệ thống.

- Đối với người tham gia đóng góp vốn:

+ mô tả Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể truy cập danh sách dự án, tìm kiếm dự án theo nhu cầu và xem thông tin chi tiết. Thông tin dự án bao gồm tên dự án, nội dung, mục tiêu gọi vốn, số tiền đã huy động và thời gian thực hiện.

+ Khi người dùng lựa chọn tham gia đóng góp, hệ thống tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra dữ liệu cần thiết và thực hiện xử lý theo quy trình được xây dựng. Các thông tin liên quan được lưu trữ để phục vụ việc theo dõi hoạt động đóng góp và tiến độ gọi vốn.

- Đối với người tạo dự án:

+ Người tạo dự án đăng nhập vào hệ thống và truy cập chức năng quản lý dự án. Tại đây, người dùng có thể nhập thông tin giới thiệu, mô tả nội dung, thiết lập mục tiêu huy động vốn và thời gian thực hiện.

+ Sau khi gửi thông tin, hệ thống tiếp nhận và lưu trữ dữ liệu dự án. Người tạo dự án có thể xem danh sách dự án của mình, cập nhật thông tin khi cần thiết và theo dõi tình trạng huy động vốn thông qua các thông tin được hiển thị trên giao diện.

- Đối với quản trị viên:

+ Quản trị viên đăng nhập vào khu vực quản trị để thực hiện các chức năng quản lý hệ thống. Khi nhận được yêu cầu quản lý tài khoản hoặc dự án, hệ thống kiểm tra quyền truy cập, xử lý dữ liệu và trả kết quả tương ứng.

+ Quản trị viên có trách nhiệm theo dõi thông tin và hoạt động của website nhằm hỗ trợ quá trình vận hành, quản lý dữ liệu và đảm bảo hệ thống hoạt động theo các chức năng đã được thiết kế.

- Đối với Chatbox AI:

+ Chatbox AI được tích hợp trực tiếp trên giao diện website để người dùng có thể tương tác trong quá trình sử dụng. Khi người dùng nhập câu hỏi, hệ thống tiếp nhận nội dung và gửi yêu cầu đến thành phần AI để xử lý.

+ Chatbox AI trả về câu trả lời bằng ngôn ngữ tự nhiên, tập trung vào việc giải thích chức năng, hướng dẫn thao tác và cung cấp thông tin liên quan đến website. Trong trường hợp câu hỏi không thuộc phạm vi hỗ trợ hoặc hệ thống không có đủ thông tin, Chatbox AI cần phản hồi phù hợp, tránh cung cấp thông tin không có cơ sở.

### Các công nghệ ràng buộc

#### Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng website hoạt động trên trình duyệt.

- Ngôn ngữ lập trình: PHP, Html, Css, Javascript( Jquery), Python.

- Cơ sở dữ liệu: MySQL, MongoDB

- Quy trình quản lý ứng dựng: Quy trình Scrum.

#### Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: Xampp, MongoDB,  Supabase, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Gibhub.

#### Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: Dự án được thực hiện bởi nhóm gồm 5 sinh viên, do đó việc phân công nhiệm vụ, phối hợp phát triển và kiểm soát tiến độ cần được thực hiện hợp lý nhằm đảm bảo hoàn thành các chức năng trong thời gian quy định.

- Kinh phí: Dự án được thực hiện trong phạm vi khóa luận tốt nghiệp, do đó cần ưu tiên sử dụng các công cụ và dịch vụ phù hợp với điều kiện kinh phí của nhóm. Việc tích hợp dịch vụ AI cần cân nhắc giới hạn sử dụng và chi phí phát sinh nếu có.

- Thanh toán và giao dịch tài chính: Các chức năng thanh toán thực tế và xử lý giao dịch tài chính có thể được giới hạn ở mức mô phỏng hoặc tích hợp trong phạm vi cho phép của đề tài. Hệ thống không đặt mục tiêu xây dựng một nền tảng xử lý giao dịch tài chính chuyên sâu.

- Về khả năng mở rộng: Kiến trúc hệ thống cần được tổ chức phù hợp để có thể bổ sung thêm các chức năng quản lý dự án, hỗ trợ người dùng hoặc các thành phần tích hợp trong tương lai mà không làm ảnh hưởng lớn đến các chức năng hiện có.

- Thời gian: Thời gian thực hiện theo đề cương là 2,5 tháng, bắt đầu từ ngày 28/09/2026. Vì vậy, nhóm cần ưu tiên các chức năng cốt lõi, tổ chức công việc theo từng Sprint và dành thời gian cho kiểm thử, sửa lỗi và hoàn thiện báo cáo.

- Công nghệ: Nhóm sử dụng các công nghệ như HTML, CSS, Javascript, ReactJS, Python + FastAPI, MongoDB, Node.js.

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

## Định nghĩa Scrum

- Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quá trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi Sprint, các bên liên quan và các thánh viên trong nhóm họp lại để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

- Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho những giai đoạn tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ theo thời gian kế hoạch của dự án. Scrum Master không trực tiếp quản lý hay phân công công việc cho các thành viên trong nhóm, mà tập trung hỗ trợ nhóm thực hiện đúng quy trình Scrum. Scrum Master có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết những khó khăn trong quá trình làm việc và giúp nhóm cải thiện hiệu quả. Trong đó, Scrum Master không quyết định thành viên phải làm công việc gì, mà có thể đề xuất thay đổi cách làm việc hoặc điều chỉnh thời gian Sprint để giúp nhóm đạt được mục tiêu tốt hơn.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm làm việc tại Scrum gồm có 5 thành viên. Trong đó, nhóm Scrum gồm 1 Scrum Master, 1 Product Owner và 3 thành viên phát triển (Developers). Mỗi thành viên có trách nhiệm riêng nhưng cùng phối hợp để hoàn thành mục tiêu của dự án.

- Product Owner: Chịu trách nhiệm xác định yêu cầu của sản phẩm, quản lý Product Backlog, sắp xếp mức độ ưu tiên các công việc và đảm bảo nhóm tập trung phát triển những tính năng mang lại giá trị cho người dùng.

- Scrum Master: Hướng dẫn nhóm thực hiện đúng quy trình Scrum, tổ chức các cuộc họp Scrum, hỗ trợ giải quyết khó khăn và giúp nhóm cải thiện hiệu quả làm việc.

- Developers (Thành viên phát triển): Trực tiếp thực hiện các công việc trong Sprint, bao gồm phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, lập trình chức năng, kiểm thử, sửa lỗi và tích hợp các phần của sản phẩm. Các thành viên chủ động trao đổi, hỗ trợ nhau và cùng chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm hoàn thành.

Trong mỗi Sprint, nhóm cùng lập kế hoạch công việc, xác định mục tiêu và dự đoán khối lượng công việc có thể hoàn thành. Các thành viên phối hợp thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên trao đổi tiến độ và hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn. Cuối Sprint, nhóm đánh giá kết quả đạt được, kiểm tra sản phẩm và xác định những điểm cần cải thiện cho Sprint tiếp theo.

### 3.1.2. The artifacts

- Product Backlog: Product Owner và nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

- Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint’. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng làm việc của nhóm.

- Estimation: Trong Scrum, các thành viên của nhóm cộng tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về kế hoạch thơi gian ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### 3.1.3. Process (Quá trình)

Hình 3.1: Scrum process (Tiến trình Scrum)

## Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.1: Master Plan (Tiến trình Scrum)

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 2 ngày | 28/09/2026 | 29/09/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 1 ngày | 28/09/2026 | 28/09/2026 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 1 ngày | 29/09/2026 | 29/09/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 8 ngày | 30/09/2026 | 07/10/2026 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 30/09/2026 | 30/09/2026 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 7 ngày | 01/10/2026 | 07/10/2026 |
| 3 | Phát triển | 57 ngày | 08/10/2026 | 03/12/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 19 ngày | 08/10/2026 | 26/10/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 19 ngày | 27/10/2026 | 14/11/2026 |
| 3.3 | Sprint 3 | 19 ngày | 15/11/2026 | 03/12/2026 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 7 ngày | 04/12/2026 | 10/12/2026 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 5 ngày | 11/12/2026 | 15/12/2026 |

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | Nguyễn Phúc Minh Tú |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Lê Nhật Quang Võ Thành Việt Đặng Vĩnh Thành Nguyễn Phan Anh Vũ Huỳnh Trọng nghĩa |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Lê Nhật Quang |

### Nguồn vật lực

Bảng 3.3. Nguồn vật lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Phiên bản | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development, Web Browser | Theo cấu hình thiết bị | Yes | 5 |  | 29-09-2026 |
| 2 | Python + FastAPI | Programing Language | Python 3.x, FastAPI | Yes | 1 |  | 29-09-2026 |
| 3 | MongoDB, Supabase | Lưu trữ, quản lý dữ liệu và truy xuất thông tin của hệ thống | Theo phiên bản sử dụng | Yes | 2 |  | 28-09-2026 |
| 6 | VS code | Môi trường lập trình, chỉnh sửa mã nguồn và quản lý các thành phần của dự án | Phiên bản ổn định mới nhất | Yes | 5 |  |  |
| 5 | Katalon Web | Dùng để kiểm thử các chức năng trong trang web | Theo phiên bản sử dụng | Yes | 5 |  | 28-09-2026 |