BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE GỌI VỐN CÓ CHATBOX AI HỖ TRỢ

PRODUCT BACKLOG

GVHD: Nguyễn Phúc Minh Tú

Nhóm SVTH:

Lê Nhật Quang	28211104867

Võ Thành Việt	28210201916

Đặng Vĩnh Thành	28211106702

Huỳnh Trọng Nghĩa	28211104867

Nguyễn Phan Anh Vũ	28211102483

Đà Nẵng, tháng 10 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng website gọi vốn có Chatbot AI hỗ trợ |  |  |
| Ngày bắt đầu | 28/9/2026 | Ngày kết thúc | 15/12/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Nguyễn Phúc Minh Tú Email: minhtu0123@gmail.com Phone: 0987070219 |  |  |
| Chủ sở hữu | Lê Nhật Quang Email: nhatquangle1@gmail.com Tel: 0705246661 |  |  |
| Quản lý dự án | Huỳnh Trọng Nghĩa | huynhnghia24062004@gmail.com | 0387281237 |
| Thành viên trong đội | Lê Nhật Quang | nhatquangle1@gmail.com | 0705246661 |
|  | Đặng Vĩnh Thành | thanhdang080104@gmail.com | 0974408104 |
|  | Nguyễn Phan Anh Vũ | phanvu0999@gmail.com | 0935140355 |
|  | Võ Thành Việt | vothanhvietd6.2022@gmail.com | 0966859016 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng website gọi vốn có Chatbot AI hỗ trợ |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Product Backlog |
| Người thực hiện | Huỳnh Trọng Nghĩa |

LỊCH SỬ CHỈNH CẬP NHẬT TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh cập nhật | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Huỳnh Trọng Nghĩa | 01/10/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Lê Nhật Quang | 04/10/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Phúc Minh Tú | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Lê Nhật Quang | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Huỳnh Trọng Nghĩa | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Lê Nhật Quang | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Võ Thành Việt | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Đặng Vĩnh Thành | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Phan Anh Vũ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	6

2. MỤC ĐÍCH	7

3. PHẠM VI	7

4. TÀI LIỆU THAM	7

5. MÔ TẢ PRODUCT BACKLOG	7

PB01 - Đăng nhập	7

PB02 - Quên mật khẩu	8

PB03 - Đăng ký	8

PB04 - Cập nhật thông tin cá nhân	9

PB05 - Đăng xuất	9

PB06 - Đổi mật khẩu	10

PB07 - Tạo bài đăng	10

PB08 - Cập nhật bài đăng	11

PB09 - Quản lý bài đăng của tôi	11

PB10 - Xem bài đăng	11

PB11 - Tìm kiếm và lọc bài đăng	12

PB12 - Tố cáo bài đăng	12

PB13 - Góp vốn	13

PB14 - Quyên góp	13

PB15 - Nạp thêm số dư	14

PB16 - Lịch sử số dư	14

PB17 - Quản lý người dùng	15

PB18 - Quản lý bài đăng	15

PB19 - Duyệt bài đăng	16

PB20 - Xử lý tố cáo bài đăng	16

PB21 - Tra cứu và hỏi đáp với Chatbot AI	17

PB22 - Hỗ trợ về các bài đăng	17

6. ƯU TIÊN VÀ ƯỚC TÍNH	18

7. CHIA THEO TỪNG SPRINT	20

# 1. GIỚI THIỆU

Đây là tài liệu Product Backlog trong quy trình Scrum cho dự án Xây dựng website gọi vốn có Chatbot AI hỗ trợ. Tài liệu bao gồm danh sách các tính năng được ưu tiên, các User Story và mô tả yêu cầu cần hoàn thành trong quá trình phát triển sản phẩm.

Product Backlog trong Scrum có thể được thay đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện dự án tùy theo nhu cầu của người dùng và sự thay đổi yêu cầu của Product Owner.

# 2. MỤC ĐÍCH

Tài liệu này thể hiện các yêu cầu cấp cao của website gọi vốn từ quan điểm của người dùng cuối. Các yêu cầu được chia thành nhiều User Story để nhóm phát triển thực hiện và kiểm thử.

# 3. PHẠM VI

Các User Story trong website gọi vốn

Các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống

Sơ đồ Use Case

Biểu đồ hoạt động

# 4. TÀI LIỆU THAM

Bảng 1: Tài liệu tham khảo

| No | Reference | Note |
| --- | --- | --- |
| 1 | https://scrumguides.org/scrum-guide.html | Tài liệu Scrum Guide |
| 2 | https://www.agilealliance.org/glossary/product-backlog/ | Khái niệm Product Backlog |
| 3 | Tài liệu phân tích yêu cầu của đề tài | Tài liệu tham khảo nội bộ |

# 5. MÔ TẢ PRODUCT BACKLOG

## PB01 - Đăng nhập

| ID | PB01 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Cho phép người dùng đã có tài khoản đăng nhập vào website gọi vốn. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng mở trang Đăng nhập và nhập email/tên đăng nhập cùng mật khẩu. 2. Hệ thống kiểm tra thông tin xác thực. 3. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo phiên đăng nhập và chuyển người dùng đến trang phù hợp với vai trò. 4. Nếu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo dễ hiểu và không cho truy cập. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng ký tài khoản và tài khoản chưa bị khóa. |
| Điều kiện ràng buộc | Mật khẩu phải được bảo vệ khi lưu trữ và truyền tải. Hệ thống giới hạn hoặc kiểm soát các lần đăng nhập thất bại. |

35

## PB02 - Quên mật khẩu

| ID | PB02 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Hỗ trợ người dùng khôi phục quyền truy cập khi quên mật khẩu. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng chọn Quên mật khẩu. 2. Nhập email đã đăng ký. 3. Hệ thống gửi mã hoặc liên kết xác minh. 4. Người dùng xác minh và đặt mật khẩu mới. 5. Hệ thống thông báo kết quả và cho phép đăng nhập bằng mật khẩu mới. |
| Điều kiện trước | Người dùng có tài khoản và có thể truy cập email hoặc kênh xác minh đã đăng ký. |
| Điều kiện ràng buộc | Mã/liên kết có thời hạn và chỉ sử dụng được theo quy định. Không tiết lộ thông tin tài khoản nhạy cảm. |

## PB03 - Đăng ký

| ID | PB03 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng mới |
| Mô tả | Cho phép người dùng tạo tài khoản để sử dụng các chức năng của website. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng mở trang Đăng ký. 2. Nhập các thông tin bắt buộc như họ tên, email và mật khẩu. 3. Hệ thống kiểm tra định dạng, tính đầy đủ và email trùng lặp. 4. Khi dữ liệu hợp lệ, hệ thống tạo tài khoản và thông báo thành công. 5. Người dùng có thể đăng nhập sau khi đăng ký. |
| Điều kiện trước | Người dùng chưa có tài khoản trên hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | Email/tên đăng nhập phải duy nhất. Mật khẩu phải đáp ứng chính sách bảo mật; dữ liệu cá nhân phải được bảo vệ. |

## PB04 - Cập nhật thông tin cá nhân

| ID | PB04 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng đăng nhập và mở Hồ sơ cá nhân. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại. 3. Người dùng sửa các trường được phép như họ tên, số điện thoại hoặc ảnh đại diện. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu thay đổi. 5. Hệ thống thông báo cập nhật thành công hoặc nêu lỗi cần sửa. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập. |
| Điều kiện ràng buộc | Chỉ chủ tài khoản được cập nhật hồ sơ của mình. Dữ liệu phải được kiểm tra hợp lệ và không làm thay đổi trái phép thông tin định danh. |

## PB05 - Đăng xuất

| ID | PB05 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng đã đăng nhập |
| Mô tả | Cho phép người dùng kết thúc phiên làm việc hiện tại. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng chọn Đăng xuất. 2. Hệ thống hủy phiên hoặc token đăng nhập. 3. Hệ thống chuyển người dùng về trang chủ hoặc trang đăng nhập. 4. Người dùng không thể tiếp tục truy cập trang cần xác thực bằng phiên cũ. |
| Điều kiện trước | Người dùng đang đăng nhập. |
| Điều kiện ràng buộc | Phiên đăng nhập phải được vô hiệu hóa đúng cách; trang riêng tư phải kiểm tra trạng thái xác thực. |

## PB06 - Đổi mật khẩu

| ID | PB06 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Cho phép người dùng thay đổi mật khẩu của tài khoản đang sử dụng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng mở chức năng Đổi mật khẩu. 2. Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới hai lần. 3. Hệ thống xác minh mật khẩu hiện tại và kiểm tra độ mạnh mật khẩu mới. 4. Hệ thống lưu mật khẩu mới và thông báo kết quả. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập. |
| Điều kiện ràng buộc | Mật khẩu mới phải đáp ứng chính sách bảo mật. Không lưu mật khẩu dạng văn bản thuần; không cho đổi mật khẩu nếu xác minh thất bại. |

## PB07 - Tạo bài đăng

| ID | PB07 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ dự án |
| Mô tả | Cho phép chủ dự án tạo bài đăng giới thiệu dự án và nhu cầu gọi vốn. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Chủ dự án chọn Tạo bài đăng. 2. Nhập tiêu đề, mô tả, mục tiêu/số tiền cần huy động, thời gian và thông tin liên quan. 3. Chọn lĩnh vực và tải tài liệu minh họa nếu có. 4. Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc. 5. Người dùng lưu nháp hoặc gửi bài đăng để xét duyệt. |
| Điều kiện trước | Chủ dự án đã đăng nhập và được phép tạo bài đăng. |
| Điều kiện ràng buộc | Mục tiêu vốn phải hợp lệ; ngày kết thúc sau ngày bắt đầu; tệp tải lên đúng định dạng và dung lượng cho phép. |

## PB08 - Cập nhật bài đăng

| ID | PB08 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ dự án |
| Mô tả | Cho phép chủ dự án chỉnh sửa bài đăng do mình tạo. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Chủ dự án mở danh sách bài đăng của mình. 2. Chọn bài đăng cần sửa. 3. Hệ thống hiển thị các trường được phép cập nhật. 4. Chủ dự án chỉnh sửa và lưu. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu thay đổi và thông báo kết quả; nếu cần, bài đăng được chuyển lại trạng thái chờ duyệt. |
| Điều kiện trước | Chủ dự án đã đăng nhập và có bài đăng được phép chỉnh sửa. |
| Điều kiện ràng buộc | Chỉ chủ sở hữu được sửa bài đăng. Không sửa trái phép dữ liệu giao dịch; bài đăng bị khóa hoặc kết thúc tuân theo quy định hệ thống. |

## PB09 - Quản lý bài đăng của tôi

| ID | PB09 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ dự án |
| Mô tả | Cho phép chủ dự án xem và quản lý các bài đăng do mình tạo. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Chủ dự án mở mục Bài đăng của tôi. 2. Hệ thống hiển thị danh sách bài đăng và trạng thái. 3. Người dùng có thể mở chi tiết, cập nhật hoặc thực hiện thao tác được phép. 4. Hệ thống hiển thị tiến độ và thông tin liên quan nếu có. |
| Điều kiện trước | Chủ dự án đã đăng nhập và có thể có bài đăng. |
| Điều kiện ràng buộc | Chỉ hiển thị bài đăng thuộc tài khoản hiện tại. Các thao tác phụ thuộc trạng thái bài đăng và quyền của người dùng. |

## PB10 - Xem bài đăng

| ID | PB10 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Cho phép người dùng xem danh sách và nội dung chi tiết của các bài đăng được công khai. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng mở khu vực bài đăng. 2. Hệ thống hiển thị các bài đăng được phép xem. 3. Mỗi mục hiển thị thông tin tóm tắt như tiêu đề, lĩnh vực, mục tiêu và tiến độ. 4. Người dùng mở một bài đăng để xem chi tiết. |
| Điều kiện trước | Hệ thống có bài đăng ở trạng thái được phép công khai. |
| Điều kiện ràng buộc | Không hiển thị dữ liệu cá nhân hoặc giao dịch riêng tư. Nội dung hiển thị phải phản ánh dữ liệu hiện tại và trạng thái bài đăng. |

## PB11 - Tìm kiếm và lọc bài đăng

| ID | PB11 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Cho phép người dùng tìm bài đăng bằng từ khóa và thu hẹp kết quả theo các tiêu chí. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng nhập từ khóa hoặc mở bộ lọc. 2. Có thể lọc theo lĩnh vực, trạng thái, mức vốn, tiến độ hoặc thời gian. 3. Hệ thống kết hợp từ khóa và điều kiện lọc. 4. Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp và cho phép mở bài đăng. 5. Khi không có kết quả, hệ thống thông báo và cho phép đặt lại bộ lọc. |
| Điều kiện trước | Website có dữ liệu bài đăng công khai. |
| Điều kiện ràng buộc | Kết quả phải phù hợp với từ khóa và điều kiện đã chọn. Chỉ tìm kiếm dữ liệu được phép công khai; xử lý đầu vào an toàn. |

## PB12 - Tố cáo bài đăng

| ID | PB12 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Cho phép người dùng gửi tố cáo khi phát hiện bài đăng có nội dung vi phạm hoặc đáng ngờ. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng mở bài đăng và chọn Tố cáo. 2. Chọn lý do và nhập mô tả nếu cần. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin. 4. Hệ thống ghi nhận tố cáo và thông báo gửi thành công. 5. Tố cáo được chuyển đến quản trị viên xử lý. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập và bài đăng còn tồn tại. |
| Điều kiện ràng buộc | Bảo mật thông tin người tố cáo. Tố cáo cần được lưu để theo dõi và xử lý; hạn chế gửi trùng lặp liên tục theo chính sách. |

## PB13 - Góp vốn

| ID | PB13 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Cho phép người dùng thực hiện giao dịch góp vốn cho bài đăng đang huy động vốn. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng mở bài đăng đủ điều kiện và chọn Góp vốn. 2. Nhập số tiền và chọn phương thức thanh toán. 3. Hệ thống kiểm tra số tiền, trạng thái bài đăng và điều kiện giao dịch. 4. Người dùng xác nhận thanh toán. 5. Hệ thống ghi nhận mã và trạng thái giao dịch; chỉ cập nhật tổng vốn khi giao dịch thành công. |
| Điều kiện trước | Người dùng đáp ứng yêu cầu xác thực; bài đăng đã được duyệt và đang nhận vốn; phương thức thanh toán khả dụng. |
| Điều kiện ràng buộc | Số tiền phải hợp lệ. Mỗi giao dịch có mã duy nhất; không cộng vốn khi thanh toán chưa thành công. Bảo vệ dữ liệu thanh toán. |

## PB14 - Quyên góp

| ID | PB14 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Cho phép người dùng quyên góp cho bài đăng hoặc chiến dịch cho phép nhận quyên góp. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng mở bài đăng có chức năng Quyên góp. 2. Nhập số tiền muốn quyên góp. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và hiển thị thông tin xác nhận. 4. Người dùng xác nhận thanh toán. 5. Hệ thống ghi nhận giao dịch và cập nhật tổng quyên góp khi thanh toán thành công. |
| Điều kiện trước | Bài đăng cho phép nhận quyên góp và người dùng đáp ứng điều kiện giao dịch. |
| Điều kiện ràng buộc | Số tiền phải hợp lệ; giao dịch có mã và trạng thái rõ ràng. Không cập nhật tổng quyên góp trước khi thanh toán thành công. |

## PB15 - Nạp thêm số dư

| ID | PB15 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Cho phép người dùng nạp tiền vào số dư tài khoản để sử dụng theo quy định của hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng mở chức năng Nạp thêm số dư. 2. Nhập số tiền muốn nạp và chọn phương thức thanh toán. 3. Hệ thống kiểm tra số tiền và tạo yêu cầu nạp. 4. Người dùng hoàn tất thanh toán. 5. Hệ thống cập nhật số dư khi giao dịch thành công và hiển thị biên nhận/trạng thái. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập và phương thức thanh toán đang hoạt động. |
| Điều kiện ràng buộc | Số tiền nạp phải trong hạn mức cho phép. Không cộng số dư khi thanh toán thất bại hoặc đang chờ; mọi giao dịch phải có mã duy nhất. |

## PB16 - Lịch sử số dư

| ID | PB16 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Cho phép người dùng xem lịch sử biến động số dư và trạng thái các giao dịch liên quan. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng mở Lịch sử số dư. 2. Hệ thống hiển thị số dư hiện tại và danh sách giao dịch làm tăng/giảm số dư. 3. Mỗi dòng thể hiện thời gian, loại giao dịch, số tiền, mã và trạng thái. 4. Người dùng có thể lọc theo thời gian hoặc loại giao dịch và mở chi tiết. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập và hệ thống có dữ liệu số dư/giao dịch. |
| Điều kiện ràng buộc | Chỉ hiển thị dữ liệu của tài khoản hiện tại. Lịch sử giao dịch không được sửa hoặc xóa tùy ý; số dư phải nhất quán với giao dịch đã xác nhận. |

## PB17 - Quản lý người dùng

| ID | PB17 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Cho phép Admin xem và quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin mở danh sách người dùng. 2. Hệ thống hiển thị thông tin và trạng thái tài khoản theo quyền. 3. Admin tìm kiếm/lọc người dùng. 4. Admin khóa hoặc mở khóa tài khoản và cập nhật quyền khi được phép. 5. Hệ thống lưu nhật ký thao tác. |
| Điều kiện trước | Admin đã đăng nhập và có quyền quản trị người dùng. |
| Điều kiện ràng buộc | Người dùng không thể tự nâng quyền. Không xóa lịch sử giao dịch khi khóa tài khoản; mọi thay đổi quản trị phải được ghi nhận. |

## PB18 - Quản lý bài đăng

| ID | PB18 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Cho phép Admin quản lý danh sách bài đăng trên hệ thống và thực hiện các thao tác quản trị được cấp quyền. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin mở trang quản lý bài đăng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách theo trạng thái. 3. Admin tìm kiếm và xem chi tiết bài đăng. 4. Admin thực hiện thao tác quản lý được phép như ẩn/hiện hoặc xử lý bài đăng. 5. Hệ thống lưu thay đổi và nhật ký. |
| Điều kiện trước | Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý bài đăng. |
| Điều kiện ràng buộc | Chỉ Admin có quyền phù hợp được thao tác. Không làm mất lịch sử bài đăng hoặc giao dịch liên quan; thao tác phải được ghi nhận. |

## PB19 - Duyệt bài đăng

| ID | PB19 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Cho phép Admin kiểm tra và quyết định phê duyệt bài đăng trước khi công khai. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin mở danh sách bài đăng chờ duyệt. 2. Xem nội dung và tài liệu đính kèm. 3. Chọn duyệt, từ chối hoặc yêu cầu chỉnh sửa. 4. Khi từ chối/yêu cầu chỉnh sửa, Admin nhập lý do. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái và thông báo cho chủ bài đăng. |
| Điều kiện trước | Có bài đăng được gửi duyệt; Admin đã đăng nhập và có quyền kiểm duyệt. |
| Điều kiện ràng buộc | Chỉ người có quyền mới được duyệt. Mọi quyết định cần lưu trạng thái, thời gian và lý do để truy vết. |

## PB20 - Xử lý tố cáo bài đăng

| ID | PB20 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Cho phép Admin tiếp nhận, xem xét và xử lý các tố cáo bài đăng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin mở danh sách tố cáo. 2. Hệ thống hiển thị bài đăng, lý do và thông tin liên quan theo quyền. 3. Admin kiểm tra nội dung. 4. Admin ghi nhận kết quả xử lý như không vi phạm, cảnh cáo, ẩn bài hoặc chuyển cấp xử lý. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái và lưu nhật ký. |
| Điều kiện trước | Có tố cáo được gửi và Admin có quyền xử lý. |
| Điều kiện ràng buộc | Bảo mật thông tin nhạy cảm. Không xóa lịch sử xử lý; quyết định và lý do phải được ghi nhận. |

## PB21 - Tra cứu và hỏi đáp với Chatbot AI

| ID | PB21 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng, Chatbot AI |
| Mô tả | Cung cấp Chatbot AI để người dùng tra cứu thông tin và hỏi đáp về website gọi vốn. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng mở Chatbot AI và nhập câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên. 2. Chatbot xác định nội dung câu hỏi. 3. Hệ thống trả lời về cách sử dụng website và các thông tin có trong nguồn dữ liệu được cấu hình. 4. Chatbot có thể hướng dẫn đến chức năng liên quan. 5. Nếu không đủ dữ liệu, Chatbot thông báo giới hạn và đề xuất cách hỗ trợ khác. |
| Điều kiện trước | Chatbot AI đã được cấu hình và khả dụng trên website. |
| Điều kiện ràng buộc | Không bịa thông tin hoặc tiết lộ dữ liệu riêng tư. Câu trả lời phải nêu rõ khi không đủ căn cứ; không cam kết lợi nhuận đầu tư. |

## PB22 - Hỗ trợ về các bài đăng

| ID | PB22 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng, Chatbot AI |
| Mô tả | Dùng AI hỗ trợ người dùng tìm hiểu thông tin của bài đăng cụ thể trên website. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng hỏi Chatbot về một bài đăng hoặc chọn bài đăng cần hỗ trợ. 2. Hệ thống xác định bài đăng và truy xuất dữ liệu được phép công khai. 3. AI giải thích các thông tin như mô tả, mục tiêu, tiến độ và trạng thái bài đăng. 4. Chatbot dẫn chiếu hoặc hướng người dùng đến trang chi tiết khi phù hợp. 5. Nếu không tìm thấy dữ liệu, Chatbot thông báo rõ. |
| Điều kiện trước | Chatbot AI hoạt động và có thể truy cập dữ liệu bài đăng công khai. |
| Điều kiện ràng buộc | Câu trả lời phải dựa trên dữ liệu hệ thống; không tự bịa, không tiết lộ dữ liệu riêng tư và không đưa ra cam kết đầu tư. |

# 6. ƯU TIÊN VÀ ƯỚC TÍNH

Bảng xx: Bảng mức độ ưu tiên

| Mức độ ưu tiên | Mức độ ảnh hưởng | Ký hiệu |
| --- | --- | --- |
| Rất cao | Ảnh hưởng nghiêm trọng | 1 |
| Cao | Ảnh hưởng nghiêm trọng | 2 |
| Trung bình | Có ảnh hưởng | 3 |
| Thấp | Không ảnh hưởng | 4 |

| ID | Chủ đề | Sự ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| PB01 | Đăng nhập | 1 |
| PB02 | Quên mật khẩu | 2 |
| PB03 | Đăng ký | 1 |
| PB04 | Cập nhật thông tin cá nhân | 2 |
| PB05 | Đăng xuất | 2 |
| PB06 | Đổi mật khẩu | 2 |
| PB07 | Tạo bài đăng | 1 |
| PB08 | Cập nhật bài đăng | 2 |
| PB09 | Quản lý bài đăng của tôi | 2 |
| PB10 | Xem bài đăng | 2 |
| PB11 | Tìm kiếm và lọc bài đăng | 2 |
| PB12 | Tố cáo bài đăng | 2 |
| PB13 | Góp vốn | 1 |
| PB14 | Quyên góp | 1 |
| PB15 | Nạp thêm số dư | 1 |
| PB16 | Lịch sử số dư | 2 |
| PB17 | Quản lý người dùng | 1 |
| PB18 | Quản lý bài đăng | 1 |
| PB19 | Duyệt bài đăng | 1 |
| PB20 | Xử lý tố cáo bài đăng | 1 |
| PB21 | Tra cứu và hỏi đáp với Chatbot AI | 1 |
| PB22 | Hỗ trợ về các bài đăng | 1 |
| PB23 | Quản lý nội dung/danh mục bài đăng | 2 |
| PB24 | Thông báo hệ thống | 2 |

# 7. CHIA THEO TỪNG SPRINT

| Sprint | Function | Started Date | Due Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | PB01, PB02, PB03, PB04, PB05, PB06, PB07, PB08 | 06/10/2026 | 26/10/2026 |
| Sprint 2 | PB09, PB10, PB11, PB12, PB13, PB14, PB15, PB16 | 27/10/2026 | 16/11/2026 |
| Sprint 3 | PB17, PB18, PB19, PB20, PB21, PB22 | 17/11/2026 | 07/12/2026 |

35